**Kampus Albertov**

- termíny: projektová dokumentace – do konce roku 2021

dokončení stavby – do konce roku 2026

- „tvrdé“ termíny, dané předpokládanými dotačními zdroji (NPO, OP JAK)

- aktuálně získána Územní rozhodnutí pro obě budovy (viz tisková konference UK v úterý 29.6 v 9 hodin)

**Biocentrum**

- aktuální předpoklad – stavba 2,3 mld. z NPO, vybavení 2 mld. z OP JAK + další zdroje

*6 hlavních vědeckých programů* (na 4 se účastníme)

biochemie a metabolismus – garant prof. Kmoch (dříve prof. Kožich)

buněčné systémy ve zdraví a nemoci – garant Ing. Mikula (prof. Vítek)

infekce a imunita – garant doc. Holada (není členem VR KA)

genetika, genomika a bioinformatika – garant prof. Šeda

- členem VR KA je ještě prof. Fišar

*Core facility*

- zobrazovací systémy

- elektronová mikroskopie

- Centrum zpracování buněk a tkání

- proteomika

- sekvenační centrum

- Biobanking (garant doc. Jirsová)

- zvířetníky

- čisté prostory s BSL3 – součást prostor 1. LF

**1. LF v Kampusu (Biocentru)**

- cca 5 000 m2 (3násobek 1. LF – BIOCEV)

- 40 základních laboratorních modulů (skupin), 200–300 lidí

- předpokládané provozní náklady – cca 750 tis. Kč/rok/laboratorní modul (vědecká skupina)

Historicky existoval seznam zájemců o místo v KA, z něj vycházel návrh velikosti KA. Do značné míry byl v minulosti respektován našimi garanty vědeckých směrů a zástupci ve Vědecké Radě KA při designu prostor. Nicméně do značné míry záměrně nebyl v posledních letech aktualizován.

Jelikož budou v roce 2022 s velkou pravděpodobností podávány do OP JAK žádosti o projekty na klíčové technologické vybavení BCA, bylo by výhodné mít představu, kdo z fakulty by do KA směřoval, aby se mohl podílet na návrhu přístrojů a abychom měli jako fakulta jasnou představu, které investice přednostně podporovat.

**Úkoly do konce roku 2021**

- jasně deklarovat způsob financování skupin z 1. LF

- odvíjí se do značné míry i od způsobu vnitřního uspořádání Kampusu v rámci UK. Nelze očekávat centrální financování z RUK, ani počítat s masivní podporou MŠMT, je nutné si připravit scénář plné financovatelnosti v rámci fakultních zdrojů. Ideální je stav, kdy je skupina schopná plně pokrýt provozní náklady KA ze svých grantů (tj. režie), smluvního výzkumu, darů etc.

- výběr skupin

- lze buď ponechat na garantech za 1. LF, vybrat na základě priorit fakulty, nebo uspořádat volnou soutěž.

Navrhuji oslovit přednosti a fakultní garanty Cooperatia ohledně zájmu o účast v Kampusu formou krátké anotace potenciální účasti, včetně deklarace finančního krytí. Podle výsledku pak zvolit další postup.