9. kolegium děkana – bod č. 7 – Kampus Albertov

15.12.2021 – podána žádost o stavební povolení na Biocentrum i Globcentrum

Dokumentace pro stavební povolení (která je zároveň dokumentací pro provedení stavby) byla přebrána UK, nyní probíhá kontrola ze strany technického týmu Kampusu, následně budou podklady poskytnuty fakultám

Do 31.3.22 – vyhodnocení VZ na provizorní menzu a předání staveniště zhotoviteli

- vyhodnocení VZ na administrátora VZ stavby Kampusu

NPO – (bude financovat stavbu Biocentra) - výzva bude vyhlášena až po schválení státního rozpočtu (březen/duben?), zatím probíhá předběžná příprava podkladů pro žádost o projekt

OP JAK – financování vybavení Biocentra (i Globcentra?) – stejné, jako NPO

Harmonogram akce je rámcově plněn, v tuto chvíli vše odvisí od zajištění financování ze strany MŠMT

Ze strany 1. LF

- v lednu jsme dostali aktualizovanou tabulku vybavení Core facilit – bude svolána informativní schůzka, oslovíme všechny z podzimního průzkumu zájmu o využití Kampusu. Podle výsledku připravíme návrh potenciálního rozšíření či upravení vybavení CF.