KD 11/2020 - Bod 5. Sportovně relaxační centrum

Vypracoval: Petr Bečvář, Josef Marcoň, Ivan Mikula

- posledního vyjádření VFN je, že nemá k dispozici finanční prostředky, které by do akce investovala;

případný podíl na provozních nákladech by zvážili po poskytnutí předběžného kvalifikovaného odhadu těchto nákladů (jedná se hlavně o mzdové náklady na zajištění provozu Centra)

Odhad výše investičních nákladů

Stavba je pro potřebu odborného odhadu výše investičních nákladů rozdělena do částí s obdobnými nároky na stavební úpravy. Odhad je zpracován dle plošných ukazatelů a ceny jsou uváděny vč. DPH .

I. STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ (býv. lékárna)

|  | plocha | kč/m2 | náklady (mil Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tělocvična – stavební úpravy (sanace základů, bourání a zřízení nové podlahy, malby, nátěry, ZTI, elektro, repase oken a dveří, VZT aj., ) | 75 m2 | 30000 | 2,25 |
| Chodby + schodiště – stavební úpravy (podlahy vč. sanace, malby, nátěry,repase oken a dveří, elektro aj.) | 22 m2 | 15000 | 0,33 |
| WC 2x (ž+m) zřízení + WC obsluha rekonstrukce + šatna 2x – vestavba do místnosti, stavební úpravy, reko = nová dispozice montované příčky vč. ZTI+elektro | 37 m2 | odhad | 0,85 |
| Pracovna + sklad – drobné stavební úpravy vč. ZTI+elektro | 58 m2 | 10.000 | 0,58 |
|  |  | Celkem I. (včetně DPH) | 4,01 |

Předpokládaná částka neobsahuje a 1.LF UK by musela hradit z vlastních prostředků:

vybavení (tělocvičné vybavení + nábytek)                                                   0,5 mil. Kč

náklady na přípravu (projekt+inženýrská činnost+stavební povolení)   0,35 mil Kč

II. POSILOVNA (pod Anatomií)

.

a) Nabídka na doplnění pružné podlahy na celou plochu   -.  předběžně cca 40 m2  = cca 50 tis. Kč

b) Nabídka na zřízení chlazení –					 předběžně cca 250 tis. Kč

c) Nabídka na zřízení vzduchotechniky – 				předběžně cca 400 tis. Kč

d) Nákup vybavení (cvičící stroje a pomůcky) – 			předběžně 2 mil. Kč