**Kampus Albertov**

- původní termín kolaudace konec 2026, nyní lze očekávat rok posun

- projekční práce dle harmonogramu, skluz zejména v zajištění financování

**Biocentrum**

- získáno Územní rozhodnutí

- příprava na zahájení výkopových prací v letošním roce

- provizorní menza

*6 hlavních vědeckých programů* (na 4 se účastníme)

biochemie a metabolismus – garant prof. Kmoch (dříve prof. Kožich)

buněčné systémy ve zdraví a nemoci – garant Ing. Mikula (prof. Vítek)

infekce a imunita – garant doc. Holada (není členem VR KA)

genetika, genomika a bioinformatika – garant prof. Šeda

 - členem VR KA je ještě prof. Fišar

*Core facility*

 - zobrazovací systémy

 - elektronová mikroskopie

 - Centrum zpracování buněk a tkání

 - Proteomika

 - Sekvenační centrum

 - Biobanking (garant doc. Jirsová)

 - Zvířetníky

*Náklady na provoz*

– kvalifikovaný odhad za energie – 100 mil./rok + správa budovy, servis, opravy etc. – dohromady lze očekávat 200 mil./rok

**1. LF v Kampusu (Biocentru)**

- cca 5 000 m2 (3násobek 1. LF – BIOCEV)

- 40 základních laboratorních modulů (skupin), 200–300 lidí

Aktuální úkoly:

- řešení financování projektu

- aktivní a intenzivní účast na přípravě Dokumentace pro stavební povolení

 - kontrola naplňování našich požadavků/představ

 - modulové laboratoře, „čisté prostory“

- plánovaná aktualizace Core facilit

- vyjasnění otázky budoucího uspořádání Kampusu

- zvolit postup obsazování skupin za 1. LF