19. kolegium děkana – bod č. 7

**Kampus Albertov (KA)**

**NPO**

– 22. 6. vyhlášena výzva k podávání žádostí na poskytnutí dotace z **NPO** komponenty 3.2 – část 3.2.4 - Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť, která umožní financování Biocentra Kampusu Albertov. Spoluúčast příjemce je 10%.

**Monitorovací výbor KA**

- 14. 6. proběhlo jednání (rektorka, prorektoři pro rozvoj a vědu, děkani fakult a hosté)

- v souvislosti s 10% spoluúčastí UK na NPO (celkem 500 mio) – otevření otázky poměrů participace účastníků na nákladech (dosud 50 RUK : 30 PřF : 10 MFF : 10 1. LF)

- fakulty požádány o revizi dostupnosti fondů využitelných na kofinancování Biocentra

- odsouhlasen harmonogram provizorní menzy - ukončení provozu stávající menzy 14. 12. 2022, zahájení provozu 13. 2. 2023

- schválení změny energetické koncepce Biocentra – přechod z plynu plně na tepelná čerpadla

- zadání revize Vize budoucího uspořádání KA – příprava provozního modelu

**OP JAK – Špičkový výzkum**

- probíhají přípravná jednání mezi fakultami

- momentálně jediný dostupný možný zdroj pro pořízení přístrojového vybavení Core facilit

- zveřejnění výzvy podle harmonogramu MŠMT bude v červenci